Grupa testująca:
Mateusz Kuźmiński
Tomasz Kryński
Jakub Łapiński

Projekt testowy: Samuraj

Procent zaawansowania: 70%
Stopnie istotności: Trivial < Minor < Major < Critical

Lp	Nazwa	Opis	Istotność	Propozycja rozwiązania
1	Zawieszanie się na scianie	W trakcie wskakiwania na pionową ścianę, postać się przykleja do niej gdy gracz kontynuuje ruch w kierunku przeszkody.	Major	Wyłączenie możliwości poruszania się w kierunku przeszkody gdy zostanie wykryta kolizja
2	Brak animacji	Brak animacji ruchu, walki, przeciwników etc.	Major	Dodanie animacji
3	Wchodzenie na przeciwnika	Można wskoczyć na przeciwnika	Minor	Dodanie odrzucania od przeciwnika w momencie kolizji
4	Ekran ładowania gry	Po wcisnięciu przycisku 'Play' gra oddtwarza dzwięk przez pewnien czas, w przypadku braku dzwięku, nie wiadomo co się dzieje i czy gra startuje.	Major	Dodać dodatkowy ekran ładowania
5	Przechodzenie przeciwników po kolcach	W trakcie gdy przeciwnik chodzi przechodzi po przeszkodzie, kolcach, dziwnie podskakuje.	Minor	Umożliwić skakanie przeciwnikowi gdy napotka przeszkodę
6	Błędna platforma	Jedna pozioma platworma w grze powoduje chwilowe przycięcie gry i 'teleportację' gracza.	Major	Naprawienie kolizji i poprawne ustawienie modelu.
7	Brak zmiany przycisków	Nie można zmienić sterowania. Stała konfiguracja może stwarzać problemy dla niektórych użytkowników	Minor	Dodanie konfiugracji
8